В целях реализации региональной составляющей федерального проекта «Чистая страна» Национального проекта «Экология» (далее − ФП «Чистая страна») заключены соглашения:

- между Минприроды России и Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области «Соглашение о реализации регионального проекта «Чистая страна (Новгородская область)» на территории Новгородской области» от 11.02.2019 № 051-2019-G1009-1;

- между Минприроды России и Правительством Новгородской области «Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Новгородской области на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на реализацию предусмотренных государственными программами субъекта Российской Федерации мероприятий, направленных на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде» от 15.02.2019 № 051-09-2019-012;

- между Минприроды России и Правительством Новгородской области «Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15.02.2019 № 051-09-2019-012» от 16.12.2019 № 051-09-2019-012/1;

- между Минприроды России и Правительством Новгородской области «Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15.02.2019 № 051-09-2019-012» от 25.12.2019 № 051-09-2019-012/2;

- между Минприроды России и Правительством Новгородской области «Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15.02.2019 № 051-09-2019-012» от 23.06.2020 № 051-09-2019-012/3.

В соответствии с указанными соглашениями на реализацию региональной составляющей ФП «Чистая страна» в период с 2019-2021 гг. Новгородская область получит из средств федерального бюджета              52,631 млн. руб. Софинансирование из бюджета области составит              15,721 млн. руб. (23%).

В настоящее время в ФП «Чистая страна» включено одно мероприятие: рекультивация санкционированной свалки ТБО в урочище «Исаков хутор» вблизи д. Тушино Чудовского муниципального района (далее – мероприятие). В результате выполнения мероприятия общая площадь рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде в 2021 году составит  6,7 га. Провести рекультивацию планируется в течение трех лет, срок окончания работ – 15.11.2021.

Общая стоимость реализации мероприятия составляет                      30,9697862 млн. руб.

Администрацией Чудовского муниципального района заключен муниципальный контракт № 57-ЭА от 24.06.2019 с                                      ООО «АвтоСпецМеханика» на выполнение работ на сумму                    30,67439 млн. руб.

Кроме того, Администрацией Чудовского муниципального района заключен муниципальный контракт № 91-ЭА от 20.08.2019 с ООО «ЭКО-Новострой» на оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ на объекте на сумму 0,2953962 млн. руб.

В декабре 2019 года выполнен 1 этап рекультивации.

На реализацию 1 этапа мероприятия в 2019 году выделено 9814,36 тыс. руб., из них из средств федерального бюджета 7557,02 тыс. руб., из средств областного бюджета 2257,34 тыс. руб. Средства потрачены в полном объеме.

На реализацию 2 этапа мероприятия в 2020 году выделено 10386 тыс. руб., из них из средств федерального бюджета 7997,2 тыс. руб., из средств областного бюджета 2388,8 тыс. руб.

ООО «АвтоСпецМеханика» приступило к выполнению работ по проведению 2-го этапа рекультивации  с 02.01.2020 года.

Выполнены: водоотводная канава (выполнено на 75%); перемещение грунта и выполнение откосов (выполнение на 85%); устройство дороги (выполнено 75%).

В настоящее время работы временно приостановлены.