**р.Полометь в Валдайском районе Новгородской области**

Проведение работ по расчистке и дноуглублению р.Полометь направлено на предотвращение негативного воздействия вод реки, восстановление ее естественного гидрологического режима, увеличения пропускной способности русла, улучшения ее санитарного состояния и позволит защитить от длительного подтопления в период весенних половодья и летне-осенних паводков домовладения и приусадебные участки населенных пунктов Углы, Кстечки, Ермошкино, Ракушино Крестецкого района, производственные объекты – общество с ограниченной ответственностью «Белгранкорм – Великий Новгород», сельскохозяйственный кооператив «Любница».

В период 2012–2013 годов ОАО «институт Новгородинжпроект» выполнены работы по разработке проектной документации «Расчистка и углубление русла р.Полометь в Валдайском районе Новгородской области». Стоимость проектных работ составила 3 600,00 тыс.рублей.

Проектной документацией предусмотрены расчистка и углубление русла реки Полометь на участке протяженностью 7,827 км (с км 47+000 до км 54+827) и устьевой части реки Ямница протяженностью 0,105 км. Общая стоимость работ, согласно проектной документации, 142 890,86 тыс.рублей.

В период 2014–2016 годов ООО «НПП «ЭкоГидроТехнологии» выполнена реализация 1 этапа работ по расчистке и углублению русла р.Полометь в Валдайском районе Новгородской области. Стоимость 1 этапа работ составила 21 828 985,00 рублей. В результате проведения работ расчищено и углублено русло р.Полометь на участке протяженностью 1,5 км.

В период 2017-2018 годов ООО «НПП «ЭкоГидроТехнологии» выполнена реализация 2 этапа работ по расчистке и углублению русла р.Полометь в Валдайском районе Новгородской области. Стоимость 2 этапа работ составила 20 996 147,00 рублей. В результате проведения работ расчищено и углублено русло р.Полометь на участке протяженностью 1,5 км и устье р.Ямница протяженностью 0,105 км.

В период 2019-2020 годов проведена реализация 1 подэтапа 3 этапа работ по расчистке и углублению русла р.Полометь в Валдайском районе Новгородской области. Стоимость 1 подэтапа 3 этапа работ составила 17 565 171,80 рублей. Выполнены работы по расчистке и углублению русла р.Полометь на участке р.Полометь протяженностью 0,7 км, следующем за участком 2 этапа работ.

В 2021 году планируется начало реализации 2 подэтапа 3 этапа работ по расчистке и углублению русла р.Полометь. Протяженность выполнения работ 0,8 км. Предполагаемая стоимость работ 18 893 670,00 рублей.