| Приложение 3 к приказу Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект лесовосстановления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на лесном участке № б/н/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесовосстановление |  |  | искусственное |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (естественное, искусственное, комбинированное) |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесной район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Южно-таежный район европейской части Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика местоположения лесного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесничество |  |  | Хвойнинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Участковое лесничество |  |  | Жилоборское |  |  |  |  |  |  |  |
| Урочище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № квартала |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| № выдела |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь лесного участка, га |  |  | 17.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (исходные данные для проекта лесовосстановления: материалы обследования лесного участка при выборе способа лесовосстановления, план лесного участка, масштаб 1:10 000 прилагаются к проекту лесовосстановления) |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика лесорастительных условий лесного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рельеф участка (уклон) |  |  |  |  |  |  | вершины и склоны холмов |  |  |  |
| Гидрологические условия (увлажнение) |  |  |  |  |  |  | глубокое залеганиее грунтовых вод |  |  |  |
| Почва | песчаные и супесчаные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика площадей лесного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вырубка 2022 года ,вейниковые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (вырубки, гари, прогалины, иные не занятые лесными насаждениями или предназначенные для лесовосстановления земли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика вырубки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пней, тыс. штук/га |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |
| Характер и размещение оставленных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревьев и кустарников |  |  |  |  |  | (куртины, полосы, групповое, равномерное) |  |  |  |  |
| Степень задернения почвы |  |  |  |  |  | слабая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (слабая, средняя, сильная) |  |  |  |  |
| Степень минерализации почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (% от площади лесного участка) |  |  |  |  |
| Состояние очистки от порубочных |  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |
| остатков и валежника (захламленность, м³) |  |  |  |  |  | а) отсутствует (до 5 м³/га); б) слабая (5-20 м³/га); в) средняя (20–50 м³/га); г) сильная (более 50 м³/га) |  |  |  |  |
| Категория доступности для техники: |  |  |  |  |  | доступная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | а) доступная; б) требуется узкополосная расчистка без корчевки пней; в) требуется узкополосная расчистка; г) требуется широкополосная расчистка с корчевкой пней. |  |  |  |  |
| Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных пород: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав пород |  |  |  |  |  | НЕТ ПОДРОСТА И МОЛОДНЯКА |  |  |  |  |
| Средний возраст, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя высота, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество деревьев и кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. штук/га |
| Размещение их по площади лесного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участка |  |  |  |  |  | (равномерное, неравномерное, групповое) |  |  |  |  |
| Состояние лесных насаждений и их оценка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемый способ лесовосстановления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| искусственное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (естественное лесовосстановление, искусственное лесовосстановление, комбинированное лесовосстановление (посев, посадка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование проектируемого способа лесовосстановления основных лесных древесных пород восстанавливаемых лесов с учетом особенностей производства работ в различных категориях защитных лесов и особо защитных участках лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| искуственное лесовостановление, в соответствии с приложением 6 таб. 2 Правил лесовосстановления формы,состава, порядка согласования проекта лесовостановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к форме проекта лесовостановления, утв. Приказом Минприроды России от 29.12.2021 № 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИСКУСТВЕННОЕ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ - ВЕСНА 2024 ГОДА, ПОСЕВ СЕМЯН СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЕ В ДНО ПЛУЖНЫХ БОРОЗД, ШАГ ПОСАДКИ 0,7 М. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ - осень 2023 ГОДА, ОБСЛЕДОВАНИЕ И ОТВОД УЧАСТКА, МАРКИРОВКА ЛИНИЙ БУДУЩИХ РЯДОВ, ОБРАБОТКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ, ТРАКТОРОМ ТДТ-55 В СЦЕПЕ С ПЛУГОМ ПЛ-1, БОРОЗДАМИ, НАПРАВЛЕНИЕ БОРОЗД С СЕВЕРА НА ЮГ, ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 15-20 СМ. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ 4,0 М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и технологии (методы) выполнения работ по агротехническим уходам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом :1-й год 1 кратный уход (2024г. ),2-й год 1 кратный уход (2025г.),3 й год 1 кратный уход (2026г.)4-й год 1 кратный уход (2027 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесоводственным уходам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2029 году уничтожение нежелательной древесно-кустарниковой растительности механическим способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к используемому для лесовосстановления посадочному (посевному) материалу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид посадочного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (сеянцы, саженцы с открытой (закрытой) корневой системой, селекционная категория происхождения семян, лесосеменной район) |  |  |  |  |  |  |  |
| Возраст, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр корневой шейки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика посевного материала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порода |  |  | Сосна |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс качества семян |  |  | Первый |  |  |  |  |  |  |  |
| Селекционная категория |  |  | нормальные |  |  |  |  |  |  |  |
| Место происхождения (лесосеменной район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кировская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса, для признания работ по лесовосстановлению завершенными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порода |  |  | Сосна |  |  |  |  |  |  |  |
| Возраст, лет |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество деревьев основных |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | тыс. штук/га |
| лесных древесных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя высота, м |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ по лесовосстановлению (площадь лесовосстановления, га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (площадь лесовосстановления, га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемый объем работ по лесовосстановлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь лесовосстановления, га |  |  |  |  |  |  | 17.8 |  |  |  |
| количество жизнеспособных растений |  |  |  |  |  |  | 3.6 |  |  | тыс. штук /га |
| основных лесных древесных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество жизнеспособных растений |  |  |  |  |  |  | 64.08 |  |  | тыс. штук |
| основных лесных древесных пород на всей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель работ по лесовосстановлению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ген. директор |  |  |  |  |  |  |  |  | Алексеев Андрей Викторович |  |
| Должность (при наличии) |  |  |  |  | подпись |  |  |  | (фамилия, имя, отчество - последнее при наличии) |  |
| 03.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (число, месяц, год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 5 к проекту лесовосстановления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о расположении лесного участка, приведенного на схеме(ах) размещения в приложении 4 к форме проекта лесовосстановления, в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок лесовосстановления (объект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер |  | Площадь (общая), га |  |  |  | Площадь эксплуатационная, га (указывается только для лесосек) |  |  |  |  |  |
| Абрис 1 |  | 18.11 |  |  |  | 17.82 |  |  |  |  |  |
| Дорога 1 |  | 0.17 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Дорога 2 |  | 0.10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Дорога 3 |  | 0.11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Экспликация лесосеки (объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лесосеки (объекта) | Номер начальной точки (столба) линии |  |  |  | Координата начальной точки линии (столба) (WGS-84) (для лесных участков, расположенных на землях обороны и безопасности, система координат ГСК-2011) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Долгота (X) |  | Широта (Y) |  |  |  |  |
| Привязка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 0 |  |  |  | 34.544970 |  | 59.102940 |  |  |  |  |
| Лесосека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 1 |  |  |  | 34.543260 |  | 59.103200 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 2 |  |  |  | 34.537410 |  | 59.104120 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 3 |  |  |  | 34.537740 |  | 59.104420 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 4 |  |  |  | 34.540800 |  | 59.103750 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 5 |  |  |  | 34.541270 |  | 59.104310 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 6 |  |  |  | 34.540410 |  | 59.104450 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 7 |  |  |  | 34.539650 |  | 59.106670 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 8 |  |  |  | 34.539830 |  | 59.106960 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 9 |  |  |  | 34.538640 |  | 59.106990 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 10 |  |  |  | 34.538590 |  | 59.106720 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 11 |  |  |  | 34.537210 |  | 59.106850 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 12 |  |  |  | 34.537820 |  | 59.109370 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 13 |  |  |  | 34.539130 |  | 59.108880 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 14 |  |  |  | 34.539470 |  | 59.109020 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 15 |  |  |  | 34.539840 |  | 59.110010 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 16 |  |  |  | 34.541370 |  | 59.110940 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 17 |  |  |  | 34.542750 |  | 59.111460 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 18 |  |  |  | 34.543110 |  | 59.111230 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 19 |  |  |  | 34.543110 |  | 59.110890 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 20 |  |  |  | 34.542530 |  | 59.110550 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 21 |  |  |  | 34.540560 |  | 59.110290 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 22 |  |  |  | 34.540210 |  | 59.109290 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 23 |  |  |  | 34.540440 |  | 59.108670 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 24 |  |  |  | 34.542590 |  | 59.108520 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 25 |  |  |  | 34.544220 |  | 59.107840 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 26 |  |  |  | 34.546070 |  | 59.107490 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 27 |  |  |  | 34.545630 |  | 59.105670 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 28 |  |  |  | 34.541770 |  | 59.105530 |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорога 1 | 1' |  |  |  | 34.542580 |  | 59.103270 |  |  |  |  |
| Дорога 1 | 2' |  |  |  | 34.541490 |  | 59.105020 |  |  |  |  |
| Дорога 1 | 3' |  |  |  | 34.541350 |  | 59.105470 |  |  |  |  |
| Дорога 1 | 4' |  |  |  | 34.543590 |  | 59.107270 |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорога 2 | 1'' |  |  |  | 34.537280 |  | 59.107580 |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорога 3 | 1''' |  |  |  | 34.538960 |  | 59.107290 |  |  |  |  |
| Дорога 3 | 2''' |  |  |  | 34.539170 |  | 59.107510 |  |  |  |  |
| Исполнитель работ по лесовосстановлению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ген. директор |  |  |  | Алексеев Андрей Викторович |  |  |  |  |  |  | 03.10.2023 |  |
| Должность(при наличии) |  |  |  | (фамилия, имя, отчество(последнее(при наличии)) |  |  |  |  | (подпись) |  | (дата) |  |

| Документ подписан электронной подписью |  |
| --- | --- |
| Сертификат: | 015305980076B0B2B94CB55F2636D936BD |
| Владелец: | ООО "НОРД" |
| Действителен: | с 07.09.2023 по 07.12.2024 |
| Кем выдан: | Федеральная налоговая служба |
| Дата и время подписи: | 04.10.2023 13:32:51 |