| Приложение 3 к приказу Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект лесовосстановления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на лесном участке № б/н/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесовосстановление |  |  | искусственное |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (естественное, искусственное, комбинированное) |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесной район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Южно-таежный район европейской части Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика местоположения лесного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесничество |  |  | Хвойнинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Участковое лесничество |  |  | Песьское |  |  |  |  |  |  |  |
| Урочище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № квартала |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| № выдела |  |  | 11.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь лесного участка, га |  |  | 15.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (исходные данные для проекта лесовосстановления: материалы обследования лесного участка при выборе способа лесовосстановления, план лесного участка, масштаб 1:10 000 прилагаются к проекту лесовосстановления) |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика лесорастительных условий лесного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рельеф участка (уклон) |  |  |  |  |  |  | Равнинный |  |  |  |
| Гидрологические условия (увлажнение) |  |  |  |  |  |  | хорошо дренированные равнины с несколько ослабленным стоком воды |  |  |  |
| Почва | модергумусные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика площадей лесного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вырубка 2022 года ,вейниковые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (вырубки, гари, прогалины, иные не занятые лесными насаждениями или предназначенные для лесовосстановления земли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика вырубки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пней, тыс. штук/га |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |
| Характер и размещение оставленных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревьев и кустарников |  |  |  |  |  | (куртины, полосы, групповое, равномерное) |  |  |  |  |
| Степень задернения почвы |  |  |  |  |  | слабая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (слабая, средняя, сильная) |  |  |  |  |
| Степень минерализации почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (% от площади лесного участка) |  |  |  |  |
| Состояние очистки от порубочных |  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |
| остатков и валежника (захламленность, м³) |  |  |  |  |  | а) отсутствует (до 5 м³/га); б) слабая (5-20 м³/га); в) средняя (20–50 м³/га); г) сильная (более 50 м³/га) |  |  |  |  |
| Категория доступности для техники: |  |  |  |  |  | доступная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | а) доступная; б) требуется узкополосная расчистка без корчевки пней; в) требуется узкополосная расчистка; г) требуется широкополосная расчистка с корчевкой пней. |  |  |  |  |
| Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных пород: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав пород |  |  |  |  |  | НЕТ ПОДРОСТА И МОЛОДНЯКА |  |  |  |  |
| Средний возраст, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя высота, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество деревьев и кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. штук/га |
| Размещение их по площади лесного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участка |  |  |  |  |  | (равномерное, неравномерное, групповое) |  |  |  |  |
| Состояние лесных насаждений и их оценка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемый способ лесовосстановления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| искусственное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (естественное лесовосстановление, искусственное лесовосстановление, комбинированное лесовосстановление (посев, посадка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование проектируемого способа лесовосстановления основных лесных древесных пород восстанавливаемых лесов с учетом особенностей производства работ в различных категориях защитных лесов и особо защитных участках лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| искуственное лесовостановление, в соответствии с приложением 6 таб. 2 Правил лесовосстановления формы,состава, порядка согласования проекта лесовостановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к форме проекта лесовостановления, утв. Приказом Минприроды России от 29.12.2021 № 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИСКУСТВЕННОЕ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ - ВЕСНА 2024 ГОДА, Посадка сеянцев Ели европейской (ОКС) В ДНО ПЛУЖНЫХ БОРОЗД, ШАГ ПОСАДКИ 0,6 М. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ - ОСЕНЬ 2023 ГОДА, ОБСЛЕДОВАНИЕ И ОТВОД УЧАСТКА, МАРКИРОВКА ЛИНИЙ БУДУЩИХ РЯДОВ, ОБРАБОТКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ, ТРАКТОРОМ ТДТ-55 В СЦЕПЕ С ПЛУГОМ ПЛ-1, БОРОЗДАМИ, НАПРАВЛЕНИЕ БОРОЗД С ЗАПАДА НА ВОСТОК, ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 15-20 СМ., СРЕДНЕЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ 5,0 М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и технологии (методы) выполнения работ по агротехническим уходам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом :1-й год 1 кратный уход (2024г. ),2-й год 2 кратный уход (2025г.),3 й год 1 кратный уход (2026г.)4-й год 1 кратный уход (2027 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесоводственным уходам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2029 году уничтожение нежелательной древесно-кустарниковой растительности механическим способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к используемому для лесовосстановления посадочному (посевному) материалу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порода |  |  | ЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид посадочного материала |  |  | Сеянцы ели европейской, ОКС, 2 лесосеменной район |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (сеянцы, саженцы с открытой (закрытой) корневой системой, селекционная категория происхождения семян, лесосеменной район) |  |  |  |  |  |  |  |
| Возраст, лет |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота, см |  |  | 8-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр корневой шейки, мм |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика посевного материала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс качества семян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Селекционная категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место происхождения (лесосеменной район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса, для признания работ по лесовосстановлению завершенными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порода |  |  | Ель |  |  |  |  |  |  |  |
| Возраст, лет |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество деревьев основных |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | тыс. штук/га |
| лесных древесных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя высота, м |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ по лесовосстановлению (площадь лесовосстановления, га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (площадь лесовосстановления, га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемый объем работ по лесовосстановлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь лесовосстановления, га |  |  |  |  |  |  | 15.3 |  |  |  |
| количество жизнеспособных растений |  |  |  |  |  |  | 3.3 |  |  | тыс. штук /га |
| основных лесных древесных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество жизнеспособных растений |  |  |  |  |  |  | 50.5 |  |  | тыс. штук |
| основных лесных древесных пород на всей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель работ по лесовосстановлению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ген. директор |  |  |  |  |  |  |  |  | Алексеев Андрей Викторович |  |
| Должность (при наличии) |  |  |  |  | подпись |  |  |  | (фамилия, имя, отчество - последнее при наличии) |  |
| 13.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (число, месяц, год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 5 к проекту лесовосстановления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о расположении лесного участка, приведенного на схеме(ах) размещения в приложении 4 к форме проекта лесовосстановления, в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок лесовосстановления (объект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер |  | Площадь (общая), га |  |  |  | Площадь эксплуатационная, га (указывается только для лесосек) |  |  |  |  |  |
| Абрис 1 |  | 16.20 |  |  |  | 15.30 |  |  |  |  |  |
| Экспликация лесосеки (объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лесосеки (объекта) | Номер начальной точки (столба) линии |  |  |  | Координата начальной точки линии (столба) (WGS-84) (для лесных участков, расположенных на землях обороны и безопасности, система координат ГСК-2011) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Долгота (X) |  | Широта (Y) |  |  |  |  |
| Привязка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 2 |  |  |  | 34.251610 |  | 59.127070 |  |  |  |  |
| Лесосека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 1 |  |  |  | 34.253870 |  | 59.127070 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 2 |  |  |  | 34.251610 |  | 59.127070 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 3 |  |  |  | 34.251610 |  | 59.125870 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 4 |  |  |  | 34.249300 |  | 59.126080 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 5 |  |  |  | 34.249450 |  | 59.126430 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 6 |  |  |  | 34.247530 |  | 59.126670 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 7 |  |  |  | 34.245970 |  | 59.126630 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 8 |  |  |  | 34.245530 |  | 59.127160 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 9 |  |  |  | 34.245670 |  | 59.127640 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 10 |  |  |  | 34.246870 |  | 59.128030 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 11 |  |  |  | 34.247560 |  | 59.128510 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 12 |  |  |  | 34.247610 |  | 59.129010 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 13 |  |  |  | 34.249590 |  | 59.128880 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 14 |  |  |  | 34.250320 |  | 59.129340 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 15 |  |  |  | 34.250030 |  | 59.129780 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 16 |  |  |  | 34.248430 |  | 59.129320 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 17 |  |  |  | 34.248280 |  | 59.129740 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 18 |  |  |  | 34.247710 |  | 59.129880 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 19 |  |  |  | 34.247460 |  | 59.131350 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 20 |  |  |  | 34.248390 |  | 59.132010 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 21 |  |  |  | 34.249020 |  | 59.131170 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 22 |  |  |  | 34.249510 |  | 59.130970 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 23 |  |  |  | 34.249740 |  | 59.130660 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 24 |  |  |  | 34.250500 |  | 59.129910 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 25 |  |  |  | 34.252300 |  | 59.130080 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 26 |  |  |  | 34.253760 |  | 59.129140 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 27 |  |  |  | 34.253840 |  | 59.128320 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 28 |  |  |  | 34.254370 |  | 59.127340 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 29 |  |  |  | 34.253570 |  | 59.127290 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 0''' |  |  |  | 34.250540 |  | 59.127550 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 1''' |  |  |  | 34.249520 |  | 59.127780 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 2''' |  |  |  | 34.249640 |  | 59.127460 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 3''' |  |  |  | 34.249550 |  | 59.126790 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 4''' |  |  |  | 34.250100 |  | 59.126310 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 5''' |  |  |  | 34.251080 |  | 59.126080 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 6''' |  |  |  | 34.251400 |  | 59.126380 |  |  |  |  |
| Абрис 1 | 7''' |  |  |  | 34.250290 |  | 59.126830 |  |  |  |  |
| Исполнитель работ по лесовосстановлению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ген. директор |  |  |  | Алексеев Андрей Викторович |  |  |  |  |  |  | 13.10.2023 |  |
| Должность(при наличии) |  |  |  | (фамилия, имя, отчество(последнее(при наличии)) |  |  |  |  | (подпись) |  | (дата) |  |

| Документ подписан электронной подписью |  |
| --- | --- |
| Сертификат: | 015305980076B0B2B94CB55F2636D936BD |
| Владелец: | ООО "НОРД" |
| Действителен: | с 07.09.2023 по 07.12.2024 |
| Кем выдан: | Федеральная налоговая служба |
| Дата и время подписи: | 13.10.2023 15:09:04 |